Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Направление «Мобильные и облачные технологии»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку веб-сервиса «ВПуть» для совместного планирования путешествий в компании

Руководитель проекта: Рыкова Александра

Начало проекта: 12 октября 2026 г.

Окончание проекта: 30 ноября 2026 г.

Состав команды: 8 человек (3 backend-разработчика, 3 frontend-разработчика, дизайнер, технический писатель и QA)

Санкт-Петербург, 2026

Цель проекта: оптимизация планирования путешествий в компании за счёт единого веб-сервиса, объединяющего маршрут, бюджет и информацию о билетах.

Проблема, которую решает проект: при подготовке совместной поездки участники ведут переписку в нескольких чатах, собирают маршрут в заметках, а расходы и долги считают вручную. Информация теряется, а расчёт «кто кому сколько должен» часто делается неверно или откладывается до конца поездки.

1. Функциональные требования

1.1. Поездка

Пользователь создаёт поездку, указывая её название, и получает ссылку-приглашение. У поездки есть invite_code, короткий код в адресе страницы (/trip/<invite_code>), по которому присоединяются остальные участники. Регистрация и авторизация не требуются.

1.2. Участники

Участник добавляется в поездку по имени и фамилии. Список участников доступен всем, кто открыл поездку по ссылке. Удаление участника возможно, пока за ним не числятся расходы.

1.3. Маршрут

Маршрут представляет собой список точек, сгруппированных по дням поездки. У точки есть название, номер дня и статус «предложено» или «подтверждено». Пользователь может добавить точку, изменить её статус и удалить точку.

1.4. Бюджет

Пользователь добавляет расход: сумму, категорию из фиксированного списка, участника, оплатившего расход, и участников, между которыми расход делится. Сервис автоматически рассчитывает баланс каждого участника и минимальный набор переводов, закрывающий все долги (алгоритм приведён в приложении А). Расходы отображаются списком и суммируются по категориям.

1.5. Билеты и логистика

Пользователь сохраняет ссылку на билет. При вставке ссылки Aviasales направление и дата определяются автоматически (приложение Б). Номер рейса и точное время вносятся вручную.

1.6. Чек-лист

Общий список пунктов для подготовки к поездке. Пользователь добавляет пункт и отмечает его как выполненный или невыполненный.

1.7. Что не входит в MVP

| Не реализуется | Причина | Чем заменено |
| --- | --- | --- |
| Авторизация (пароли, OAuth) | Дополнительная неделя работы и риск ошибок в безопасности | Участники добавляются по имени и фамилии |
| Голосование за точки маршрута в реальном времени | Требует синхронизации между вкладками (WebSocket или polling) | Статус точки: «предложено» или «подтверждено» |
| Live-статус рейсов | Нужен платный API с партнёрским соглашением | Номер рейса, время и статус вносятся вручную |
| Свои категории расходов | Дополнительный объём фронтенда без критической ценности | Фиксированный список категорий |

2. Требования к данным

2.1. Модель данных

Данные хранятся в реляционной базе SQLite. Все таблицы, кроме TRIPS, ссылаются на trip_id. Отдельной таблицы пользователей нет: участник представлен записью в PARTICIPANTS, связанной с конкретной поездкой.

TRIPS
  id             integer  PK
  name           string
  invite_code    string
  ticket_link    string   nullable  -- ссылка на билет
  flight_number  string   nullable  -- вносится вручную
  flight_time    string   nullable  -- вносится вручную
 
PARTICIPANTS
  id             integer  PK
  trip_id        integer  FK -> TRIPS
  first_name     string
  last_name      string
 
ROUTE_STOPS
  id             integer  PK
  trip_id        integer  FK -> TRIPS
  day_number     integer
  title          string
  status         string   -- 'proposed' | 'confirmed'
 
EXPENSES
  id             integer  PK
  trip_id        integer  FK -> TRIPS
  category       string   -- значение из фиксированного списка
  payer_id       integer  FK -> PARTICIPANTS
  amount         float
 
EXPENSE_SHARES
  expense_id       integer  FK -> EXPENSES
  participant_id   integer  FK -> PARTICIPANTS
  share_amount     float
 
CHECKLIST_ITEMS
  id             integer  PK
  trip_id        integer  FK -> TRIPS
  title          string
  is_checked     boolean

2.2. Правила и ограничения

• invite_code уникален в пределах системы и не поддаётся простому перебору (не менее 8 символов).

• Имя и фамилия участника не могут быть пустыми.

• Сумма расхода положительная, округляется до двух знаков после запятой.

• Сумма долей расхода (share_amount) равна сумме расхода.

• Статус точки маршрута принимает только значения «proposed» и «confirmed».

• Категория расхода выбирается из фиксированного списка.

• Данные сохраняются между перезапусками приложения.

3. Требования к пользовательскому интерфейсу

• Интерфейс веб-приложения на русском языке, доступен без регистрации по ссылке-приглашению.

• Адаптивная вёрстка: корректная работа на экранах шириной от 360 пикселей, так как сервис используется с телефона во время поездки.

• Поддержка актуальных версий браузеров Chrome, Firefox, Safari и Edge.

• Структура: экран создания поездки; экран поездки с вкладками «Маршрут», «Бюджет», «Билеты», «Чек-лист»; окно с ссылкой-приглашением.

• Единый визуальный стиль (палитра, шрифты, компоненты), заданный дизайнером до начала вёрстки основных экранов.

• Для каждого экрана предусмотрены состояния: пустой список, загрузка, ошибка ввода.

• Сообщения об ошибках понятны пользователю и указывают, что нужно исправить (например, «Введите сумму больше нуля»).

• Основные действия (добавить точку, добавить расход, отметить пункт) выполняются не более чем за три шага.

4. Рекомендуемые технологии

Стек выбран исходя из уровня команды: минимум незнакомых технологий, максимум готовых туториалов и однозначной документации.

• Backend: Python, Flask.

• База данных: SQLite, доступ через ORM Flask-SQLAlchemy.

• Frontend: React (Vite), запросы к серверу через fetch.

• Связь фронтенда и бэкенда: flask-cors.

• Дизайн: Figma.

• Управление кодом и задачами: Git, репозиторий проекта, доска задач.

• Деплой необязателен: для демонстрации достаточно локального запуска (flask run и npm run dev).

Технологии, требующие отдельной инфраструктуры (Supabase, PostgreSQL, Docker), не используются: их освоение неоправданно для учебного проекта с ограниченным сроком.

Программный интерфейс (REST API)

POST   /trips                        создать поездку
GET    /trips/<invite_code>          получить поездку по коду приглашения
 
POST   /trips/<id>/participants      добавить участника
GET    /trips/<id>/participants      список участников
 
GET    /trips/<id>/stops             список точек маршрута
POST   /trips/<id>/stops             добавить точку
PUT    /stops/<id>                   изменить точку / статус
DELETE /stops/<id>                   удалить точку
 
GET    /trips/<id>/expenses          список расходов
POST   /trips/<id>/expenses          добавить расход
GET    /trips/<id>/balances          баланс участников и минимальные переводы
 
PUT    /trips/<id>/ticket            обновить ссылку на билет / номер рейса / время
 
GET    /trips/<id>/checklist         чек-лист
POST   /trips/<id>/checklist         добавить пункт
PUT    /checklist/<id>               отметить выполненным

5. Этапы выполнения проекта

Срок выполнения проекта: с 12 октября 2026 г. по 30 ноября 2026 г.

| Этап | Сроки | Содержание работ | Результат этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с 12.10.2026 по 25.10.2026 | Фундамент: проект на Flask, модели по схеме из раздела 2, создание поездки и участников, инвайт-ссылка. Проект на React, общий стиль и макеты экранов. | Можно создать поездку и добавить участников. Утверждённые макеты. |
| 2 | с 26.10.2026 по 08.11.2026 | Маршрут и бюджет: CRUD точек маршрута со статусами, форма добавления расхода, связка фронтенда с бэкендом. | Работающие экраны маршрута и ввода расходов. |
| 3 | с 09.11.2026 по 22.11.2026 | Бюджет и билеты: расчёт баланса и переводов, экран баланса, ссылка на билет, разбор Aviasales, ручной ввод рейса и времени. | Рабочий расчёт долгов. Экран билетов. |
| 4 | с 23.11.2026 по 30.11.2026 | Чек-лист и сборка: чек-лист, исправление ошибок, итоговое тестирование, документация, подготовка презентации и защита. | Готовый MVP. Материалы для защиты. |

Организация работы: еженедельный созвон по статусу задач и планированию на следующую неделю, текущая коммуникация в чате проекта. Тестирование ведётся параллельно с разработкой, по мере готовности частей приложения.

6. Распределение задач между участниками

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Декомпозиция задач, планирование, контроль сроков, проведение воркшопов для команды, еженедельные статусы, отчётность. |
| Backend-разработчик 1 | Схема базы данных, настройка проекта на Flask, создание поездки, участники, инвайт-ссылка. |
| Backend-разработчик 2 | Эндпоинты расходов, расчёт баланса, алгоритм минимальных переводов. |
| Backend-разработчик 3 | Эндпоинты точек маршрута со статусами, разбор ссылки Aviasales, хранение данных билета, эндпоинты чек-листа. |
| Frontend-разработчик 1 | Экран создания поездки, добавление участников, вход по инвайт-ссылке, главный экран с вкладками. |
| Frontend-разработчик 2 | Экран маршрута: список точек по дням, добавление точки, смена статуса. |
| Frontend-разработчик 3 | Экран бюджета (расходы, баланс, переводы), экран билетов, чек-лист. |
| Дизайнер | Визуальный стиль, макеты всех экранов, иконка проекта, презентации и материалы для защиты, наглядная отчётность по прогрессу. |
| Технический писатель и QA | Техническая документация, тест-кейсы, ручное тестирование, баг-репорты, регрессия перед демонстрацией. |

7. Основные результаты и форма их представления

| Результат | Форма представления |
| --- | --- |
| Работающее веб-приложение «ВПуть» | Демонстрация на защите, запуск из репозитория проекта (при желании публичная ссылка). |
| Исходный код | Репозиторий проекта с историей изменений. |
| Макеты интерфейса и визуальный стиль | Файл в Figma, иконка проекта. |
| Техническая документация | Описание схемы данных и API, инструкция по запуску. |
| Тест-кейсы и результаты тестирования | Таблица тест-кейсов, список найденных и закрытых ошибок. |
| Материалы для защиты | Презентация и демонстрация приложения. |
| Отчётность о ходе проекта | Еженедельные статусы по этапам плана. |

8. Критерии достижения основного результата

Основной результат достигнут, если выполнены все условия:

• Пользователь создаёт поездку без регистрации и получает рабочую ссылку-приглашение.

• Другой пользователь по ссылке открывает поездку и добавляется в список участников по имени и фамилии.

• Участники добавляют точки маршрута по дням и меняют их статус; изменения видны всем после обновления страницы.

• Расходы добавляются, а баланс и список переводов рассчитываются верно: результат совпадает с ручным расчётом не менее чем на трёх тестовых сценариях.

• Ссылка Aviasales разбирается: направление и дата подставляются автоматически, на некорректную ссылку приложение отвечает понятным сообщением.

• Чек-лист работает: пункты добавляются и отмечаются.

• Данные сохраняются между перезапусками приложения.

• Интерфейс корректно работает минимум в двух браузерах и на экране шириной 360 пикселей.

• Критичные ошибки, найденные при тестировании, исправлены; демонстрация проходит без сбоев.

• Документация, макеты и материалы для защиты переданы, проект представлен к 30 ноября 2026 г.

Приложение А. Алгоритм расчёта долгов (net settlement)

Цель алгоритма: не «каждый должен каждому», а минимальное число переводов, закрывающее все долги группы.

def calculate_settlements(balances: dict[str, float]) -> list[tuple[str, str, float]]:
    creditors = sorted(
        [(name, amt) for name, amt in balances.items() if amt > 0],
        key=lambda x: -x[1],
    )
    debtors = sorted(
        [(name, amt) for name, amt in balances.items() if amt < 0],
        key=lambda x: x[1],
    )
    transfers = []
    i, j = 0, 0
    while i < len(debtors) and j < len(creditors):
        debtor_name, debt = debtors[i]
        creditor_name, credit = creditors[j]
        transfer = min(-debt, credit)
        transfers.append((debtor_name, creditor_name, round(transfer, 2)))
        debtors[i] = (debtor_name, debt + transfer)
        creditors[j] = (creditor_name, credit - transfer)
        if abs(debtors[i][1]) < 0.01:
            i += 1
        if abs(creditors[j][1]) < 0.01:
            j += 1
    return transfers

Значение balances[участник] вычисляется заранее одним запросом через SQLAlchemy: сумма всех расходов, где участник указан как payer_id, минус сумма его долей из EXPENSE_SHARES.

Приложение Б. Разбор ссылки на билет (Aviasales)

Ссылка вида aviasales.com/search/MOW0209TBS1 кодирует в пути аэропорт вылета, дату (день и месяц), аэропорт прилёта и число пассажиров.

import re
 
match = re.match(r'^([A-Z]{3})(\d{2})(\d{2})([A-Z]{3})(\d+)$', code)
origin, day, month, destination, passengers = match.groups()

Номера рейса и точного времени в ссылке нет, эти поля участник вносит вручную. Реализацию функции выполняют после готовности основного функционала.